Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Pañol para la Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Fecha de preparación |  |
| Cliente | Pañol |
| Patrocinador principal | Director de Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Gerente de proyecto | Jefe de Carrera |

# Propósito y justificación del proyecto

El proyecto tiene como propósito desarrollar e implementar un sistema informático integral que optimice la administración, control y trazabilidad de los recursos materiales, equipos y herramientas utilizados en las actividades académicas de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones del Duoc UC. Actualmente, la gestión de préstamos y devoluciones se realiza de forma manual, lo que genera ineficiencias, pérdida de tiempo y falta de visibilidad sobre el uso real de los recursos. La justificación del proyecto se sustenta en la necesidad institucional de modernizar los procesos de gestión de pañol, asegurando un control eficiente de inventarios, una trazabilidad completa de los préstamos y una reducción significativa de pérdidas y errores humanos. Además, la automatización permitirá disponer de reportes en tiempo real y alertas automáticas para la toma de decisiones estratégicas por parte de los responsables académicos.

# Descripción del proyecto y la solución

El proyecto contempla el desarrollo de un Sistema de Gestión de Pañol compuesto por dos componentes principales: Sistema Local de Pañol: Aplicación de escritorio instalada en el tótem físico del pañol, que permitirá al pañolero gestionar el inventario, validar solicitudes, registrar préstamos, devoluciones y generar tickets digitales. Portal Web de Solicitudes: Aplicación web responsive conectada a la misma base de datos centralizada, accesible para alumnos y docentes, que les permitirá consultar disponibilidad de recursos, generar solicitudes y revisar su historial de préstamos. La solución será desarrollada bajo una arquitectura en capas, utilizando base de datos Oracle y tecnologías .NET y J2EE, asegurando interoperabilidad mediante web services.

# Objetivos

Objetivo General

Implementar un sistema integral de gestión de pañol que permita optimizar el control, trazabilidad y disponibilidad de los recursos académicos de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, garantizando eficiencia, transparencia y reducción de pérdidas operacionales.

| Objetivos específicos | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar una base de datos centralizada para el control de inventario y préstamos. |  |
| Desarrollar módulos de autenticación y administración de usuarios con perfiles diferenciados. |  |
| Automatizar los procesos de solicitud, préstamo y devolución de materiales. |  |
| Incorporar alertas automáticas de morosidad y niveles críticos de stock. |  |
| Generar reportes detallados para la toma de decisiones por parte del Jefe de Carrera, Coordinadores y Pañoleros. |  |

# Principales entregables del Proyecto

| # N° | # Nombre entregable |
| --- | --- |
| # 1 | # Documento de análisis y diseño del sistema |
| # 2 | # Modelo de datos e integración con base de datos Oracle |
| # 3 | # Módulo de autenticación y gestión de usuarios |
| # 4 | # Módulo de inventario y control de stock |
| # 5 | # Módulo de solicitudes, préstamos y devoluciones |
| # 6 | # Sistema de alertas y generación de reportes |
| # 7 | # Manual de usuario y documentación técnica |
| # 8 | # Versión final implementada y validada del sistema |

| N° | Nombre entregable |
| --- | --- |
| 1 | Técnicos y de Análisis • Análisis y diseño del sistema. • Modelo de datos en Oracle. • Arquitectura en capas para sistema local + portal web. • Diagramas de clases, casos de uso y actividades. • Sistema de seguridad y perfiles de usuario. • Autenticación y autorización según perfil (Administrador, Coordinador, Pañolero, Docente, Alumno). • Interoperabilidad mediante web services. • Integración entre sistema local, portal web y base de datos. |
| 2 | Portal Web (Solicitudes online para alumnos y docentes) • Portal web responsive (PC, móvil, tablet). • Visualización de recursos disponibles en tiempo real. • Módulo web de solicitudes. • Creación, consulta y seguimiento de solicitudes. • Visualización de historial de préstamos. • Notificaciones y tickets digitales enviados por correo. |
| 3 | Sistema Local de Pañol (Aplicación de Escritorio / Tótem) • Validación, revisión y edición de solicitudes web. • Conversión de solicitud en préstamo efectivo. • Registro completo de préstamos y devoluciones. • Generación automática de ticket PDF de préstamo y devolución. • Bloqueo de usuarios morosos según reglas del sistema. |
| 4 | Inventario y Gestión de Recursos • Control de inventario centralizado. • Ingreso, actualización y baja de recursos. • Gestión de stock en tiempo real. • Catálogo de productos con imágenes. • Clasificación por categorías (material, herramienta, equipo). • Alertas automáticas de stock bajo y crítico. |
| 5 | Gerencia y Reportería Estratégica (Jefe de Carrera / Coordinación) • Reportería estratégica: stock disponible/no disponible. • Recursos más y menos solicitados. • Préstamos atrasados por usuario. • Recursos con pérdidas o bajas. • Dashboard de indicadores clave (KPIs) del pañol. • Flujo de solicitudes, préstamos y devoluciones. • Panel de decisiones para validación de solicitudes especiales. |
| 6 | Soporte y Documentación • Documentación técnica del sistema. • Manuales de usuario por perfil. • Guías rápidas de operación del pañol. • Capacitación a usuarios finales (Pañolero, Coordinador, Docente, Alumno). |
| 7 | Módulo de Usuario Académico (Docente y Alumno) • Visualización de historial de solicitudes y préstamos. • Estado de solicitudes activas. • Consulta de disponibilidad de recursos según necesidad académica. • Notificaciones automáticas de confirmación y recordatorios de devolución. |

| Cronograma (Tiempo) | Semanas |  | Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo en semanas y meses definido |  |  |  |
| Fecha de inicio | Por definir |  |  |
| Fecha finalización |  |  |  |
| Costo |  |  |  |
| El proyecto se desarrollará con recursos humanos internos (equipo de portafolio y docentes guía) y no contempla costos directos externos, salvo licencias o herramientas complementarias de desarrollo y pruebas. |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |
| El sistema será diseñado bajo estándares de ingeniería de software, asegurando confiabilidad, seguridad, usabilidad y mantenibilidad. |  |  |  |
| Se realizarán pruebas unitarias, integrales y de usuario, garantizando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos. |  |  |  |
| Otros |  |  |  |

| # Alcances de la solución |  |
| --- | --- |
| # N° | # Aspecto no considerado en el sistema |
| # 1 | # El sistema no gestionará compras, adquisiciones ni procesos de reposición de materiales con proveedores externos. |
| # 2 | # No incluirá integración directa con sistemas financieros o contables institucionales. |
| # 3 | # No permitirá préstamos de largo plazo ni administración de contratos asociados a equipamiento. |
| # 4 | # No incluirá funciones de mantenimiento preventivo o correctivo de los recursos prestados. |
| # 5 | # No contemplará gestión de usuarios externos al ámbito académico (por ejemplo, administrativos u otras escuelas). |
| # 6 | # No considerará el uso de inteligencia artificial o predicción de demanda en esta primera versión. |
| # 7 | # No incluirá soporte técnico remoto o automatizado; el mantenimiento dependerá del equipo de informática de la sede. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Retrasos en la integración entre la aplicación web y el sistema local. - Falta de disponibilidad de datos reales de inventario para pruebas. - Riesgo de resistencia al cambio por parte de los usuarios finales. - Posibles problemas de compatibilidad entre tecnologías utilizadas (.NET / J2EE).

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Semanas |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto y planificación | Semana 1 |
| Diseño de arquitectura y base de datos | Semana 2-4 |
| Desarrollo de módulos mantenedores (usuarios, inventario) | Semana 5-8 |
| Desarrollo de módulos operativos (solicitudes y préstamos) | Semana 9-12 |
| Implementación de alertas y reportes | Semana 13-14 |
| Pruebas finales e implementación | Semana 15-16 |

# Equipo/s de Trabajo

[Insertar roles de proyecto]

| Rol | Función |
| --- | --- |
| Director de Escuela | Patrocinador del proyecto, aprueba lineamientos generales y resultados. |
| Jefe de Carrera | Gerente de proyecto, supervisa planificación, avance y cumplimiento de objetivos. |
| Coordinador Académico | Apoyo operativo y enlace entre el pañol y el equipo de desarrollo. |
| Pañolero | Usuario clave, participa en validación funcional y pruebas del sistema local. |
| Equipo de Desarrollo | Diseña, programa e implementa el sistema informático. |
| Equipo de QA / Testing | Valida la calidad y funcionamiento del sistema. |

[Crear organigrama del equipo de proyecto]

# Presupuesto inicial asignado

Proyecto académico interno, con uso de infraestructura tecnológica existente del Duoc UC. Recursos humanos provistos por la Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Director de Escuela | Patrocinador | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Jefe de Carrera | Gerente de Proyecto | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Coordinador Académico | Colaborador operativo | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Pañolero | Usuario final | Área de apoyo académico |
| Docentes | Usuarios solicitantes | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Alumnos | Usuarios solicitantes | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Carrera | Coordinador de proyectos académicos | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal | Asigna roles y tareas dentro del equipo de desarrollo. |
| Gestión de presupuesto | Administra recursos internos y gastos menores del proyecto. |
| Decisiones técnicas | Aprueba tecnologías, arquitectura y lineamientos de desarrollo. |
| Resolución de conflictos | Media y resuelve discrepancias entre equipo técnico y usuarios. |
| Ruta de escalamiento | Escala temas críticos al Director de Escuela. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo de software | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Infraestructura tecnológica | Laboratorios Duoc UC |
| Servidores de base de datos Oracle | Área de TI institucional |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Director de Escuela de Informática y Telecomunicaciones | ## Por definir |  |